**স্থানীয় সরকার বিভাগে গত ১৪/০৩/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প যাচাই কমিটির সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিদ্ধান্তের উপর এলজিইডি’র গৃহীত ব্যবস্থাদিঃ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **স্থানীয় সরকার বিভাগের মতামত** | **এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা** |
| ৭.৩.১ | প্রস্তাবিত প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহনের ক্ষেত্রে জমির মালিকানা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের প্রত্যয়ন ডিপিপিতে সংযোজন করতে হবে; | প্রস্তাবিত প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহনের ক্ষেত্রে জমির মালিকানা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের প্রাপ্ত ৬ টি পৌরসভার প্রত্যয়ন ডিপিপিতে সংযোজন করা হয়েছে (ডিপিপি পৃষ্ঠা-৩৭৫-৪৪১), অন্যগুলো প্রাপ্তির কাজ চলমান রয়েছে। |
| ৭.৩.২ | পৌরসভার মালিকানধীন জমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিকট হতে প্রত্যয়ন গ্রহন করে ডিপিপিতে সংযোজন করতে হবে; | পৌরসভার মালিকানাধিন জমির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিকট হতে প্রত্যয়ন গ্রহন করে ডিপিপিতে সংযোজন করা হয়েছে (ডিপিপি পৃষ্ঠা- ৩৭৫-৪৪১) । |
| ৭.৩.৩ | চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত পৌরসভাসমূহে কি কি ধরনের কাজ করা হয়েছে, সে সকল কাজের অগ্রগতি এবং কি কি কাজ অবশিষ্ট আছে সে বিষয়ে তথ্য ডিপিপিতে সংযোজন করতে হবে। | চলমান প্রকল্পের দুটি পৌরসভা (পটুয়াখালী ও বাগেরহাট) প্রস্তাবিত প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে চলমান প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাট পৌরসভায় মোট ১৬.৩১ কি: মি: সড়ক, ২.৫৪ কি:মি: ড্রেন, ৫.০০ মি: কালভার্ট, ১ টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মান করা হয়েছে, যার সর্বমোট চুক্তিমূল্য ৩১.৯০ কোটি টাকা: এবং পটুয়াখালী পৌরসভায় মোট ১৫.৩৮ কি: মি: সড়ক, ৭.২৬ কি:মি: ড্রেন, ১৯.০০ মি: কালভার্ট নির্মান করা হয়েছে, যার সর্বমোট চুক্তিমূল্য ৫৫.৫৯ কোটি টাকা। উল্লেখ্য যে, উভয় পৌরসভায় পূর্ত কাজের ভৌত অগ্রগতি ৯৮.০০% ও অর্থিক অগ্রগতি ৯৬.০০%। সকল কাজ জুন/২০২২ প্রকল্প মেয়াদে শেষ হবে। |
| ৭.৩.৪ | প্রস্তাবিত প্রকল্পে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির সংখ্যা এবং ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস করতে হবে। এছাড়াও প্রকল্পের বিস্তারিত ব্যয় প্রক্কলন ও চিত্র ডিপিপিতে সংযোজন করতে হবে। | প্রস্তাবিত প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির ব্যয় ৯২.৬০ কোটি টাকা হতে যৌক্তিকভাবে হ্রাস করে ৯২.৫০ কোটি টাকা করা হয়েছে (ডিপিপি পৃষ্ঠা: ০৬)।  প্রস্তাবিত প্রকল্পের PMU (প্রকল্প মনিটরিং ইউনিট, সদর দপ্তর), RPMU (অঞ্চলিক প্রকল্প মনিটরিং ইউনিট, খুলনা ও বরিশাল) এবং PIU (প্রকল্প বাস্তবায়নকরী ইউনিট, পৌরসভা) কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং পরামর্শক স্টাফদের যাতায়াত এবং প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করার জন্য ৭টি জীপ, ২৯টি পিকআপ/কেরীবয়, ২টি মাইক্রোবাস এবং ২৪টি মোটরসাইকেলের সংস্থান রাখা হয়েছে (ডিপিপি পৃষ্ঠা: ০৬)।  PMU, RPMU এবং PIU অফিসের দাপ্তরিক কাজ পরিচালনার জন্য Procurement of Office Equipment (Computer, Laptop, Scanner, Camera ইত্যাদি) খাতে ১৬৩টি Equipment এর সংস্থান রাখা হয়েছে (ডিপিপি পৃষ্ঠা: ৪৬০ ও ৪৬১ )।  প্রকল্পের জরিপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য RPMU এবং PIU এর জন্য ২৫টি Total Station এবং কাজের গুনগত মান নিয়ন্ত্রনের জন্য ১৫৬টি বিভিন্ন প্রকার Laboratory Equipment, RPMU এবং PIU তে সংস্থান রাখা হয়েছে (ডিপিপি পৃষ্ঠা: ৪৬০ ও ৪৬১)।  ৪টি পৌরসভায় Solid ও Fecal Waste Management এর জন্য ৪টি Garbage Dump Truck এবং ৪টি Truck Mounted Suction Machine এর সংস্থান রাখা হয়েছে (ডিপিপি পৃষ্ঠা: ৪৬০ ও ৪৬১)।  এছাড়া এডিবি’র চাহিদা মোতাবেক পৌরসভার আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য Livelihood Supporting Equipment (সেলাই মেশিন, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) যা পরবর্তীতে পেশাভিত্তিক নির্বাচন করা হবে এবং পৌরসভার কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য Remote Monitoring System এর সংস্থান রাখা হয়েছে। দূর্যোগকালীন সময়ে মানুষ যেন সঠিক সময়ে শেল্টারে আশ্রয় নিতে পারে সেজন্য Early Warning System এর সংস্থান রাখা হয়েছে (ডিপিপি পৃষ্ঠা: ৪৬০ ও ৪৬১)। |
| **ক্রমিক নং** | **স্থানীয় সরকার বিভাগের মতামত** | **এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা** |
| ৭.৩.৫ | প্রস্তাবিত প্রকল্পে বিজ্ঞাপন ২.৯০ কোটি, আউট সোর্সিং খাতে ১.৮৬ কোটি, পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট খাতে ৮.৭৪ কোটি, গ্যাস ও জ্বালানী খাতে ৫.৫৫ কোটি টাকা, স্ট্যাম্প ও সীল খাতে ২.৫০ কোটি টাকা, অন্যান্য মনোহরী খাতে ২.১৯ কোটি, কনসালটেন্সি খাতে ১৪৩.৪১ কোটি টাকার ও অন্যান্য কিছু অঙ্গে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ পূর্বক হ্রাস করতে হবে। | প্রচার ও বিজ্ঞাপন খাতে ব্যয় ২.৯০ কোটি টাকা হতে যৌক্তিকভাবে হ্রাস করে ২.৮৫ কোটি টাকা করা হয়েছে (ডিপিপি পৃষ্ঠা: ০৫ ও সংযুক্তি-১)। আউট সোর্সিং খাতে প্রকৃতপক্ষে প্রস্তাবিত ডিপিপিতে 31.86 কোটি টাকার সংস্থান ছিল যা ভুলবসত মন্ত্রনালয়ের মতামতে ৩১.৮৬ কোটি টাকার পরিবর্তে ১.৮৬ কোটি টাকা লেখা হয়েছে, যা যৌক্তিকভাবে হ্রাস করে 3১.5০ কোটি টাকা করা হয়েছে। পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট খাতে ব্যয় ৮.৭৪ কোটি টাকা হতে যৌক্তিকভাবে হ্রাস করে ৮.৫০ কোটি টাকা করা হয়েছে (ডিপিপি পৃষ্ঠা: ০৫ ও সংযুক্তি-১)।গ্যাস ও জ্বালানী খাতে ব্যয় ৫.৫৫ কোটি টাকা হতে যৌক্তিকভাবে হ্রাস করে ৫.৪০ কোটি টাকা করা হয়েছে (ডিপিপি পৃষ্ঠা: ০৫ ও সংযুক্তি-১)।স্ট্যাম্প ও সীল খাতে ব্যয় ২.৫০ কোটি টাকা হতে যৌক্তিকভাবে হ্রাস করে ২১.০০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে (ডিপিপি পৃষ্ঠা: ০৫ ও সংযুক্তি-১)। অন্যান্য মনোহরী খাতে ব্যয় ২.১৯ কোটি টাকা হতে যৌক্তিকভাবে হ্রাস করে ২.০৮ কোটি টাকা করা হয়েছে (ডিপিপি পৃষ্ঠা: ০৫ ও সংযুক্তি-১)।  **প্রকল্পের কনসালটেন্সী খাতে ব্যয় বিভাজন**  এডিবি ও ইআরডির সাথে আলোচনাপূর্বক প্রকল্পের অওতায় ৪টি কনসালটেন্সী সেবা ক্রয় বাবদ মোট 143.41 কোটি টাকা রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে যা প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৫.৩৮%।   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ক্রমিক নং | পরামর্শক সেবা | জনমাস | সম্ভাব্য প্রক্কলিত ব্যয়  (কোটি টাকায়) | | ১. | Institutional Capacity and Community Development Consultants (ICCDC) | ১০৫৬ | ২৬.৭৮ | | Project Management and Supervision Consultants (PMSC) | ১৭৪০ | ৫৯.৩১ | | Detail Design Consultants (DDS) including Waste Management Plan/PDA | ৯৫২ | ৩১.৯৬ | | ২. | Project Internal Auditing Consultants (PIAC) | ৩৪০ | ৭.০০ | | ৩. | Consultancy Services for Development of the Integrated Drainage Plan (IDP) | ৮৬ | ৭.০০ | | ৪. | Appointment of NGO for Livelihood training, Graduation Program & Others. (NGO-1 & 2) | ৩৭০ | ১১.৩৫ | | মোট: | | | ১৪৩.৪১ | |
| ৭.৩.৬ | প্রস্তাবিত প্রকল্পে ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি ও প্রাইস কন্টিজেন্সি খাতে মোট প্রক্কলিত ব্যয়ের ১% হারে বরাদ্দ রাখতে হবে। | Fact finding Mission চলাকালে ADB এর গাইডলাইন অনুযায়ী ADB কর্তৃক প্রদেয় Cost Estimate এ Price and Physical Contingency খাতে ১৫.৯০% (৪৯.৩০ মিলিয়ন সমমূল্যে ৪২৩.৯৮ কোটি টাকা) সংস্থান রাখা হয়। কিন্তু “সরকারী খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরন, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি” বই এর ধারা ১.১০(জ) অনুযায়ী Price contingency খাতে প্রকল্প ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৮% ও Physical contingency খাতে প্রকল্প ব্যয়ের সর্বোচ্চ ২% বিধান থাকার বিষয়টি ADB এর সাথে বারংবার আলোচনা এবং পরবর্তীকালে ERD, ADB ও LGED আলোচনা করে জিওবি’র গাইড লাইন অনুযায়ী Price contingency খাতে ৭.৯৭% (২১২.৪২ কোটি টাকা) ও Physical contingency খাতে ১.৮৮% (৫০.১৩ কোটি টাকা) রাখার বিষয়টি একমত পোষন হয়েছে। |